Протокол №4

заседания общественной комиссии о ходе выполнения работ по благоустройству парка ДК в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021г.

в Симском городском поселении.

 24 июня 2021 года.

 Общественная комиссия в составе:

 Председатель комиссии:

Лисин Андрей Геннадьевич – заместитель главы Симского городского поселения

 Секретарь комиссии:

Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения

 Члены комиссии:

Яровикова Ирина Владимировна – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Иванов Александр Виленович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Заико Вячеслав Яковлевич – председатель Совета депутатов Симского городского поселения;

Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Жилкомсервис».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации мероприятий по общественной территории парк Дворца культуры в 2021году.

 В ходе визуального осмотра комиссия выявила следующее:

 На территории парка ДК ведутся работы по ремонту сети уличного освещения согласно муниципального контракта 01693000629200000610001 на выполнение работ по ремонту наружной электросети уличного освещения на территории парка дворца культуры в г. Сим Челябинской области, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик Индивидуальный предприниматель Ефремов Андрей Анатольевич. Срок выполнения работ 15.04.2021г – 30.10.2021г.

 Процент выполнения работ – 95%.

Замечания: опоры освещения установить строго вертикально, выровнять относительно друг друга.

 Начаты работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в парке дворца культуры в г. Сим Челябинской области, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик ООО «Уралспецстрой». Срок выполнения работ 15.04.2021г.- 31.10.2021г.

Процент выполнения 20%.

Председатель комиссии Лисин А.Г.

Секретарь комиссии Волкова Е.Н.