

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 01.02.2023г. №30

**«О внесении изменений в Муниципальную программу**

**Симского городского поселения «Формирование**

**комфортной городской среды на территории**

**Симского городского поселения на 2018-2024 годы»»**

Во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E57B1D08A44DE04EA9C72C9D617EDBB8E23BD1ED21D63B4DA479BABD963434ABC1D9A08BEAg3OCG) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10.02.2017г. N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» , Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методический рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Постановлением администрации СГП №152 от 25.09.2015г. «Об утверждении проядка принятия решений о разработке муниципальных программ СГП их формирования и реализации», администрация Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Главы Симского городского поселения №197 от 19.12.2017года:

1.1.В п.5 «Механизм реализации программы» Программы

после слов: «Таким образом, Программа позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону – жителей Симского городского поселения.»

Вставить слова: «На сегодняшний день волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.

Администрацией СГП в этом направлении планируется:

- оказать методическую и консультативную поддержку добровольческих (волонтерских) организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций;

- проведение мероприятий по поддержке и мотивации добровольцев (волонтеров);

- популяризация добровольчества (волонтерства) и благотворительной деятельности;

- поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) инициатив.

В результате реализации данных направлений деятельности будет оказана системная поддержка в развитии всех структур добровольческого (волонтерского) движения, произойдет укрепление сети добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, консолидация их усилий в деле популяризации социального служения, увеличится количество молодых людей, вовлеченных в социальную практику, повысится социально-экономический эффект от деятельности добровольцев (волонтеров).

С целью привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнить следующие мероприятия по созданию инфраструктуры добровольчества (волонтерства):

-Администрация СГП в лице Заместителя Главы СГП планирует работу по оказанию методической, консультационной, информационной и организационной поддержке добровольцам (волонтерам) на системной основе.

- Ежегодно определять объекты (дворовые и общественные территории) на территории муниципального образования для выполнения работ по благоустройству - осуществления предпроектного анализа, формирования видения и разработки дизайн-проекта благоустройства добровольцами (волонтерами), в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их решению, функциональная модель территории, изучение инвестиционной привлекательности территории и предложений по ее улучшению, средовые визуализации, подготовка пояснительной записки, рекомендаций по событийному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, цифровизации общественного пространства;

-Подготовка и предоставление информации для выполнения работ по благоустройству (ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства;

-Проводить работу по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах);

-Подготовка и предоставление информации для выполнения работ по благоустройству (ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства;

-Проводить работу по привлечению добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских, воркшопах);

-Подготовка и предоставление информации для выполнения работ по благоустройству (ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства.»

1.2.В паспорте Программы слова:

|  |  |
| --- | --- |
| **Целевые показатели Программы:** | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |

заменить на слова:

|  |  |
| --- | --- |
| **Целевые показатели Программы:** | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий МКД  Повышение доли благоустроенных общественных территорий,  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП |

1.3. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение №1)

1.4 В п.2 Программы «Цель и задачи программы, сроки ее реализации»

Слова:

«Для достижения указанной цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, индивидуальных частных застроек, а также мест массового пребывания населения. Основной задачей программы является обеспечение благоустройства Симского городского поселения:

обеспечение благоустройства дворовых территорий;

обеспечение благоустройства общественных территорий;

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

обеспечение благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц;

обеспечение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

приведение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые [показатели](#Par200), значения которых приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Период реализации Программы составляет пять лет, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2024 года.»

Заменить на слова:

«Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в городе, создание привлекательной городской атмосферы для жителей города, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Основной целью программа ставит перед собой повышение качества жизни горожан на основе экономического роста, развитие социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

А также благоустройству мест массового пребывания населения. Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий СГП;

повышение уровня благоустройства общественных территорий;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые [показатели](#Par200), значения которых приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Период реализации Программы с 01 января 2018 года по 31 декабря 2024 года»

1.5. в п.7 Программы «Ожидаемые конечные результаты, оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы»

После слов:

«Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Симского городского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города.»

Вставить слова:

«Целевые показатели рассчитываются в соответствии с таб. 2

Методика расчета целевых показателей Программы табл.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Расчет |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | А=В/С\*100%, где А – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (процент); В – количество благоустроенных дворовых территорий, (единица); С – общее количество дворовых территорий, (единица) |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий Симского городского поселения | А=В/С\*100%, где А – доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), (процент); В – благоустроенные общественные территории (парки, скверы, набережные и так далее), (единица); С – общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и так далее), (единица) |
| 3 | Уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП | А=В/С\*100% где А-уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций; В- количество заинтересованных граждан вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории; С –количество заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству территории. |
|  |  |  |

1.6. В Паспорте Программы

Слова:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы:** | увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;  улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения;  достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |

Заменить на слова

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы:** | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на 97,7 % Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий Симского городского поселения на 8,46 %  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП до 2% |

1.7. Приложение №16 к Программе изложить в новой редакции (Приложение №2)

1.8. Приложение №14 к Программе изложить в новой редакции (Приложение №3)

1.9. Приложение №10 к Программе изложить в новой редакции (Приложение №4)

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Симского городского поселения [www.gorodsim.ru](http://www.gorodsim.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Симского городского поселения Захарову Ю.А.

Глава Симского

городского поселения Р.Р.Гафаров

Приложение №1

к постановлению от 01.02.2023г №30

Приложение №1

к Муниципальной программе

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | Ожидаемый конечный результат реализации Программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания и развития дворовых территорий Симского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |  |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Симского городского поселения на 45 шт к 2024г |
| 1.1.2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. | 36070,91 | 9036 | 0 | 0 | 0 | 69115 | 69115 |  |  | Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Симского городского поселения на 183336,9кв.м. к 2024 г |
| 1.1.3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 19,6 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 36,6 | 36,6 |  |  | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на97,7 % к 2024 году |
| 2. | Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства и развития общественных территорий Симского городского поселения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 1545 | 1545 | 10545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |  |  | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий на территории Симского городского поселения на10815 кв.м к 2022 году |
| 2.1.2. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий Симского городского поселения | % | 0,66 | 0,66 | 4,5 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |  | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий Симского городского поселения на 8,46 % к 2024 году |
| 3 | Задача 3 Программы Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП | % |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СГП к 2024г до2% |

Приложение №2

к Постановлению администрации СГП

от 01.02.2023г. №30

Приложение №16

к муниципальной программе

**Перечень** [**мероприяти**](consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A994FA89A4E4857C4BCD0433188575490784991DB73CB558F2A02FF0B7DF5SDkDK)**й по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории Симского городского поселения на 2020-2022годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Ответственн ый исполнитель** | **Срок, год** | | **Ожидаемый результат** | **Основные направления реализации** | **Связь с индикаторами программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| Благоустройство центральной ул.Кирова в г.Сим | Администрация СГП | **2020** | **2020** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, устройство парковки | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство центральной улицы Пушкина и сквера по ул. Пушкина в г.Сим | Администрация СГП | **2020** | **2020** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, ремонт освещения, установка урн, информационных стендов, демонтаж ограждений, опиловка и выкорчевка деревьев | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство центральной улицы Давыдова в г.Сим | Администрация СГП | **2020** | **2020** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт освещения, демонтаж ограждений, опиловка и выкорчевка деревьев | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 1 этап | Администрация СГП | **2020** | **2020** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, опиловка и выкорчевка деревьев | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 2 этап | Администрация СГП | **2021** | **2021** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт освещения, ремонт покрытия | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 3 этап | Администрация СГП | **2022** | **2022** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 4 этап | Администрация СГП | **2023** | **2023** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, установка скамеек, урн, велопарковки | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство парка Дворца культуры в г.Сим 5 этап | Администрация СГП | **2024** | **2024** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Устройство детского игрового оборудования | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство Памятника землякам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны и зоны отдыха | Администрация СГП | **2024** | **2024** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт, благоустройство | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство Городского кладбища | Администрация СГП | **2024** | **2024** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт, благоустройство | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |

Приложение №3

к Постановлению администрации СГП

от01.02.2023г №30

Приложение №14

к муниципальной программе

**Перечень** [**мероприяти**](consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A994FA89A4E4857C4BCD0433188575490784991DB73CB558F2A02FF0B7DF5SDkDK)**й по ремонт и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий на территории Симского городского поселения на 2019год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Ответственн ый исполнитель** | **Срок, год** | | **Ожидаемый результат** | **Основные направления реализации** | **Связь с индикаторами программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| Благоустройство центральной ул.Кирова в г.Сим | Администрация СГП | **2019** | **2019** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, расширение | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Революции д.7; ул.Володарского д.76 в г.Сим | Администрация СГП | **2019** | **2019** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | установка урн, скамеек, устройство парковок | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |

Приложение №4

к Постановлению администрации СГП

от 01.02.2023г. №30

Приложение №10

к муниципальной программе

**Перечень** [**мероприяти**](consultantplus://offline/ref=CA9257E5CCC33551DCBB25EDC95A994FA89A4E4857C4BCD0433188575490784991DB73CB558F2A02FF0B7DF5SDkDK)**й по ремонт и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий на территории Симского городского поселения на 2018год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основного мероприятия** | **Ответственн ый исполнитель** | **Срок, год** | | **Ожидаемый результат** | **Основные направления реализации** | **Связь с индикаторами программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| Благоустройство центральной ул.Кирова в г.Сим | Администрация СГП | **2018** | **2018** | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, устройство парковки | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |
| Благоустройство дворовой территории ул.Володарского, д.78, ул.Революции, д.9 | Администрация СГП | **2018** | **2018** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, устройство ограждения, установка урн, скамеек | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий |
| Благоустройство дворовой территории ул.Кирова, д.30 | Администрация СГП | **2018** | **2018** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Ремонт покрытия, ремонт освещения, установка урн, скамеек, информационного стенда, устройство парковок | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий |
| Благоустройство дворовой территории ул.Пушкина, д.19 | Администрация СГП | **2018** | **2018** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | установка урн, скамеек, информационного стенда, устройство парковок ограждений, устройство парковок | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий |
| Благоустройство дворовой территории ул.Кирова д.26, ул.Кирова д.28 | Администрация СГП | **2018** | **2018** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | ремонт освещения, установка урн, скамеек, информационного стенда, устройство парковок ограждений, устройство парковок | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий |
| Благоустройство дворовой территории ул. Революции д.10, ул. Революции д.11, ул.Кирова д.19 | Администрация СГП | **2018** | **2018** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | ремонт освещения, | Увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий |