ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии

г.Сим                                                                                                                           30.07.2019 г.

(дата)

Присутствовали:

Председатель:

Гафаров Руслан Ратмирович – заместитель Главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Яровикова Ирина  Владимировна – председатель Совета депутатов Симского городского поселения;

Члены комиссии:

Ширшов Анатолий Гаврилович – депутат  Совета депутатов Симского городского поселения;

Сулимов Геннадий Васильевич – председатель общественного совета  при администрации Симского городского поселения;

Лукиных Ольга Владимировна – секретарь общественного совета  при администрации Симского городского поселения;

Енбеков Сергей Николаевич – директор  УК ООО «Симское ЖКХ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе выполнения работ по благоустройству  общественной   и дворовым территориям на 2019г

По  общественной  территории ул.Кирова

- Работы по  расширению  улицы ( перенос  ограждения, корчевание, отсыпка и планировка) закончены   28.06.2019г.

Асфальтирование  ул. Кирова  -закончены  работы с 05.07.2019г

- По  дворовым  территориям

- Ул. Революции д.7 , ул. Володарского д.76

установка скамеек, урн –  выполнена поставка и монтаж 02.07.2019г.

устройство парковок  работы закончены 28.06.2019г.

Решение комиссии:

- В результате осмотра благоустраиваемых территорий: ул. Кирова и дворовая территория ул.Революции д.7, ул.Володарского д.76 ход  работы выполнены в срок.

Председатель                                                                                      Гафаров Р.Р.

Протокол вел

Секретарь комиссии                                                                          Яровикова И.В.