Протокол №1

заседания общественной комиссии о ходе выполнения работ по благоустройству парка ДК в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021г.

в Симском городском поселении.

 30 марта 2021 года.

 Общественная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Лисин Андрей Геннадьевич – заместитель главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения

Члены комиссии:

Яровикова Ирина Владимировна – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Булыкин Андрей Леонидович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Иванов Александр Виленович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Кораблев Виктор Геннадьевич – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Заико Вячеслав Яковлевич – председатель Совета депутатов Симского городского поселения Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Жилкомсервис».

Приглашенные

Ефремов А.А.- Подрядчик Индивидуальный предприниматель

Абрамян Т.С.- Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Уралспецстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации мероприятий по общественной территории парк Дворца культуры в 2021году.

Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Соглашение №38 от 14.09.2020г о передачи полномочий администрации СГП администрации АМР в рамках реализации программы формирование комфортной городской среды.

- Муниципальный контракт 01693000629200000610001 на выполнение работ по ремонту наружной электросети уличного освещения на территории парка дворца культуры в г. Сим Челябинской области, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик Индивидуальный предприниматель Ефремов Андрей Анатольевич. Срок выполнения работ 15.04.2021г – 30.10.2021г.

- Муниципальный контракт 01693000629200000620001 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории парка ДК в г. Сим Челябинской области, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от «15» декабря 2020 г. Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Уралспецстрой». Срок выполнения работ 15.04.2021г – 30.10.2021г.

Комиссия выслушала подрядчиков. Подрядчики готовы выполнить работы в установленные контрактами сроки.

Председатель комиссии Лисин А.Г.

Секретарь комиссии Волкова Е.Н.