Протокол №2

заседания общественной комиссии о ходе выполнения работ по благоустройству парка ДК в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021г.

в Симском городском поселении.

26 апреля 2021 года.

Общественная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Лисин Андрей Геннадьевич – заместитель главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения

Члены комиссии:

Яровикова Ирина Владимировна – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Булыкин Андрей Леонидович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Кораблев Виктор Геннадьевич – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Заико Вячеслав Яковлевич – председатель Совета депутатов Симского городского поселения;

Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Жилкомсервис».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации мероприятий по общественной территории парк Дворца культуры в 2021году.

В ходе визуального осмотра комиссия выявила следующее:

На территории парка ДК начаты согласно муниципального контракта 01693000629200000610001 на выполнение работ по ремонту наружной электросети уличного освещения на территории парка дворца культуры в г. Сим Челябинской области, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик Индивидуальный предприниматель Ефремов Андрей Анатольевич. Срок выполнения работ 15.04.2021г – 30.10.2021г.

Председатель комиссии Лисин А.Г.

Секретарь комиссии Волкова Е.Н.