**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии.**

**г.Сим 22.03.2021г.**

**(дата**)

**Присутствовали:**

Председатель комиссии:

Лисин Андрей Геннадьевич – заместитель главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения

Члены комиссии:

Яровикова Ирина Владимировна – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Булыкин Андрей Леонидович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Кораблев Виктор Геннадьевич – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Заико Вячеслав Яковлевич – председатель Совета депутатов Симского городского поселения;

Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Жилкомсервис».

Выступала Волкова Е.Н.

В 2120г начались работы по благоустройству парка ДК:

-Ремонт покрытия площади перед центральным входом в ДК

-прокладка освещения на этом участке

-опиловка и вырубка аварийных и гнилых деревьев по периметру площади

В 2021г. в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы» продолжаются работы по благоустройству парка Дворца культуры.

-ремонт освещения парка

- частичный ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек.

Для разработки дизайн проекта парка ДК 3 этапа, необходимо определить перечень мероприятий на 2022год

Предлагаем в перечень мероприятий на 2022г. по благоустройству парка ДК включить следующие виды работ:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Ремонт покрытия пешеходных дорожек | В пределах выделенных финансовых средств |
| Приобретение и установку скамеек | 4 шт (В пределах выделенных финансовых средств) |
| Приобретение и установку урн | 4 шт (В пределах выделенных финансовых средств) |
| Приобретение и установку велопарковок | 2 шт (В пределах выделенных финансовых средств) |
| Озеленение парка | В пределах выделенных финансовых средств |

**Решение комиссии:**

В перечень мероприятий на 2022 год в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2024 годы» включить предлагаемые мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Ремонт покрытия пешеходных дорожек | В пределах выделенных финансовых средств |
| Приобретение и установку скамеек | 4 шт (В пределах выделенных финансовых средств) |
| Приобретение и установку урн | 4 шт (В пределах выделенных финансовых средств) |
| Приобретение и установку велопарковок | 2 шт (В пределах выделенных финансовых средств) |
| Озеленение парка | В пределах выделенных финансовых средств |

Председатель комиссии А.Г.Лисин

Секретарь Е.Н.Волкова

Члены:

В.Я.Заико

И.В.Яровикова

А.Л.Булыкин

В.Г.Кораблев

С.Н.Енбеков