**ПРОТОКОЛ №5**

**заседания общественной комиссии.**

**г.Сим 14.02.2018г.**

**(дата**)

**Присутствовали:**

Председатель:

Гафаров Руслан Ратмирович – заместитель Главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Яровикова Ирина Владимировна – председатель Совета депутатов Симского городского поселения;

Члены комиссии:

Ширшов Анатолий Гаврилович – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Гусев Александр Александрович– депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Иванов Александр Виленович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Сулимов Геннадий Васильевич – председатель общественного совета при администрации Симского городского поселения;

Лукиных Ольга Владимировна – секретарь общественного совета при администрации Симского городского поселения;

**Приглашенные:**

Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела

Слушали Волкову Е.Н.:

Согласно уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов на 2018год в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» поступило денежных средств из федерального бюджета 3 211 155 руб., из областного -753278 руб.

Предлагаем в перечень мероприятий на 2018г. включить следующие территории:

Дворовые:

Пушкина 19 ориентировочная сумма 410 880,49 руб.

Кирова 30 ориентировочная сумма 541 168,98 руб.

Володарского 78, Революции 9 ориентировочная сумма 791 444,18 руб.

Кирова 26 Кирова 28 ориентировочная сумма 481 889,88 руб.

Общественные:

Центральная ул. Кирова ориентировочная сумма 1 851 548,98 руб.

Решение комиссии:

По результатам определения финансирования в 2018году программы «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» в перечень мероприятий на 2018год включить следующие территории и виды работ:

**Дворовые территории**

Пушкина 19

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Установка скамеек | 12шт |
| Установка скамеек со спинкой | 2 шт |
| Установка урн | 6шт |
| Устройство ограждения детской площадки | 71,5 м |
| Устройство ограждения цветников у подъездов | 75,7 м |
| Устройство парковок | 503 кв м |
| Установка информационного стенда | 1 шт |

Кирова 30

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Ремонт сетей уличного освещения дворовой территории | 55,67 м |
| Установка скамеек | 7шт |
| Установка скамеек со спинкой | 2 шт |
| Установка урн | 4шт |
| Устройство ограждения детской площадки | 63,7м |
| Устройство ограждения цветников у подъездов | 77,8 м |
| Устройство ограждения цветников | 81,5 м |
| Отсыпка детской площадки грунтом (с последующей посадкой травы силами собственников) | 414 кв м |
| Устройство парковок | 256,8 кв м |
| Установка информационного стенда | 1 шт |

Володарского 78 Революции 9

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Ремонт покрытия дворовых проездов | 568,29кв м |
| Установка скамеек | 5шт |
| Установка скамеек со спинкой | 2 шт |
| Ремонт скамеек | 11шт |
| Установка урн | 8шт |
| Устройство ограждения цветников у подъездов | 138,3 м |
| Устройство парковок | 310 м |
| Установка информационного стенда | 1 шт |

Кирова 26 Кирова 28

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Ремонт сетей уличного освещения дворовой территории | 291 м |
| Установка скамеек | 16шт |
| Установка скамеек со спинкой | 2 шт |
| Установка урн | 8шт |
| Устройство ограждения детской площадки | 63,7м |
| Устройство ограждения цветников у подъездов д.28 | 62,8 м |
| Ремонт ограждения цветников у подъездов д.26 | 120 м |
| Устройство ограждения парковки | 25 м |
| Устройство парковок | 142 кв м |
| Установка информационного стенда | 1 шт |

**Общественные территории**:

Центральная ул. Кирова

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень работ | Объем работ |
| Ремонт покрытия | 165,3м |

Экономию денежных средств образовавшуюся в процессе проведения торгов направить на дворовую территорию Революции 10, Революции 11, Кирова 19 – ремонт уличного освещения дворовой территории.